## Slide 1: Разработка практического курса по С на Stepik
Максим Доброхвалов
Evergreen Prosper
Валерия Иванкова
Сергей Алешин

## Slide 2: Подстановка задачи: ноябрь
Реализовать задачи из списка основных тем курса
Создать набор задач по продвинутым темам курса
Реализовать часть списка этих задач

## Slide 3: Результаты
Достижения:
Изменена структуры курса
Форматирование пула задач
Добавлены задачи по «продвинутым темам» курса
Готовых задач – 40:
  Программирование
  Тесты
  Задачи на работу в терминале
Промахи:
«Производительность» труда
Реализованы не все задачи из «основного блока»
Не реализованы задачи из «продвинутых тем»

## Slide 4: Планы: декабрь
Расширить набор задач по «продвинутым темам»
Реализовать оставшиеся задачи
Открытие курса